Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет

„Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект

„Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

№………/……….2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА	3

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА	4

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	4

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	5

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	5

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	7

VІІ.  ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ	10

VІІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	11

X. НЕРЕДНОСТИ	12

ХІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	12

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	13

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА	13

ХІV. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА	13

ХV. СЪОБЩЕНИЯ	14

ХVІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ	15

ХVІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:	15

Днес, ……………..г., в гр. ......................, между:

1. Община ................., БУЛСТАТ/ЕИК ..........................., представлявано от ……………………… - кмет на община ..................... и …………………. – главен счетоводител, с адрес: гр. ……………………………………………………,  наричано за краткост “Възложител” от една страна и от друга,

2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на управител, притежаващ л.к. № ………………… изд. на ………………..год. от МВР –……………., ЕГН……………….., седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. “………….” № ………….

регистрирано с решение № ………….. от ………………….г. на………….., парт.№……….., том………, стр. …………и с данъчен №………………., БУЛСТАТ/ЕИК ………….., наричано за краткост “Изпълнител”,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с Решение №……………… на кмета на община Монтана за определяне на изпълнител и с чл.258 - 269 от Закона за задълженията и договорите и

във връзка с изпълнение на Договор за бевъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. за инвестиционен проект № DIR-51011116-54-138 с предмет „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.	(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане следната услуга: „Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект: „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка, която съставлява неразделна част от настоящия договор.

(2) Офертата на Изпълнителя и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, съставляват  неразделна част от настоящия договор.

(3) Настоящият договор се финансира със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Договор за бевъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. за инвестиционен проект № DIR-51011116-54-138 с предмет „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”.

Чл.2. Обхватът на предмета на договора се състои от следните основни задачи:

Задача 1: Разработване на специфична и детайлна система за финансово управление и контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта.

Задача 2: Осъществяване на верификации и подготовка на искания за средства по проекта (с изключение на верификации на документи по договора за външна консултантска помощ при организация и управление на проекта);

Задача 3: Осъществяване на дейностите по мониторинг на изпълнението на проекта и докладване за целите на проекта (с изключение на мониторинг по договора за външна консултантска помощ при организация и управление на проекта);

Задача 4: Разработване на Стратегия за управление на риска в рамките на проекта.

Задача 5: Предоставяне на юридически консултации на всички етапи на изпълнение на проекта.

Задача 6: Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЕУП за обсъждане на напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите, доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното преодоляване и решаването им.

Задача 7: Осъществяне на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на изпълнителите задачи.

# ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Цената на договора, съгласно приетата от Възложителя ценова оферта на Изпълнителя, възлиза на ............... (..................................................................................) лева без ДДС.

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 18, ал. 2 от договора.

(3)  Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(4) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон и всякакви други, са за сметка на Изпълнителя и са включени в предлаганата от него безусловна цена. Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия във връзка с тези разходи извън цената по ал. 1.

# ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:...................................

(2) Плащането по настоящия договор се осъществява под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане;

(3) Авансовото плащане към Изпълнителя, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на настоящия договор за обществена поръчка се осъществява след приемането на Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката или неговия коригиран вариант, в срок до 10 (десет) дни от одобряване на представената от Изпълнителя фактура за авансово плащане;

(4) Междинните плащания към Изпълнителя, в общ размер до 60% (шестдесет процента) от стойността на настоящия договор за обществена поръчка се осъществяват по преценка на Възложителя след одобряването на съответните Междинни доклади за изпълнение на поръчката или техните коригирани варианти, в срок до 10 (десет) дни от дата на одобряването на представените от Изпълнителя фактури за съответните междинни плащания;

(5) Окончателното плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на настоящия договор за обществена поръчка, е платимо след приемането на окончателния доклад за изпълнение на поръчката или неговия коригиран вариант, в срок до 10 (десет) дни от датата на одобряването на представената от Изпълнителя фактура за окончателно плащане.

# ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът на изпълнение на договора за обществена поръчка започва да тече от датата на получаване на писмено известие от страна на Изпълнителя за стартиране на изпълнението на договора и приключва с изтичането на Договор за бевъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. за инвестиционен проект № DIR-51011116-54-138 с предмет „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, но не по-рано от 30 ноември 2014 г.

(2) Срокът по ал. 1 се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непредвидени обстоятелства, за наличието на които другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването им, на база на представените документи/доказателства.

(3) Конкретната причина, времето, с което се удължава срокът по ал. 1, се определят в констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители на двете страни.

(4) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването  на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън цената по чл. 3.

# V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. Възложителят има право:

6.1. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката, включително и авторските права върху всеки разработен документ, в изпълнение на задачите по чл. 2 от настоящия договор;

6.2.  да приеме извършената работа, в случай, че съответства по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката, офертата на Изпълнителя и настоящия договор;

6.3.  да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на Възложителя или на Комисията по чл. 11, ал. 1;

6.4. да изисква от Изпълнителя да нанася корекции и да преработва документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на Възложителя или на Комисията по чл. 11, ал. 1;

6.5. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

6.6. да изисква и получава от Изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на чл. 15;

6.7.  да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите проблеми и действия, в случай на установени нередности по смисъла на чл. 15;

6.8. да изисква от Изпълнителя предоставянето на встъпителен доклад, месечни доклади, междинни доклади и окончателен доклад за изпълнение на договора за обществена поръчка;

6.9.  да приеме замяната на ключов експерт или мотивирано да откаже предложения такъв;

6.10. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на чл. 14 от договора;

6.11. да изисква от Изпълнителя да изпълнява мерките за информация и публичност, съгласно изискванията на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и предоставените от страна на Възложителя указания след влизане в сила на договора за обществена поръчка;

6.12. да проверява спазването от страна на Изпълнителя на изискванията за съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора;

6.13. да проверява изпълнението на задължението на Изпълнителя за осигуряване на достъп до съхраняваната от него документация от страна на европейски и национални контролни и одитиращи органи и представители на Европейската комисия;

6.14. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на Изпълнителя;

6.15. да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го заменя;

6.16. да изисква от Изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с и разработени в изпълнение на договора;

6.17. да развали едностранно договора, в случай, че Изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.  7.  Възложителят се задължава:

7.1. да предостави писмено уведомление на Изпълнителя за започване на изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка;

7.2. да заплати на Изпълнителя стойността на извършената работа, съгласно условията на чл. 3 и чл. 4 от настоящия договор;

7.3.  да предостави на Изпълнителя всички налични документи, необходими за изпълнението на договора, които не са общодостъпни, с протокол, удостоверяващ предаването им;

7.4.  да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на работата;

7.5. да назначи Комисията по чл. 11, ал. 1 за приемане на изпълнението на договора;

7.6. да уведоми писмено Изпълнителя, в случай, че документ/доклад, разработен в изпълнение на договора се връща за корекции и да посочи какви за съответните забележки и коментари на Комисията по чл. 11, ал. 1;

7.7. да уведомява писмено Изпълнителя, когато резултатите в изпълнение на договора са приети от Възложителя;

7.8.  да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

Чл. 8. (1) Авторските права върху изработената в изпълнение на този договор разработка на задачите по чл. 2, и всяка нейна част, включително, принадлежат на Възложителя.

(2) Авторските права по ал. 1, които се прехвърлят на Възложителя включват:

а) право на публично разгласяване на предмета на договора;

б) право да разрешава употребата на предмета на договора;

в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;

г) правото на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред неограничен брой лица;

д) право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;

е) използването на предмета на договора за създаване на нов или производен на него продукт;

д) други подобни права.

(3) Възложителят има изключителните права по ал. 2 на територията на Република България и в чужбина.

# VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9.  Изпълнителят има право:

9.1.  да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в настоящия договор;

9.2. да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;

9.3. да получи от Възложителя документите, необходими за изпълнението на договора, които не са общодостъпни, след подписването на протокол, удостоверяващ тяхното предаване;

9.4. да иска от Възложителя приемането на работата при условията и в сроковете по този договор;

9.5. да предложи смяна на ключов експерт, ако са налице основанията, предвидени в чл. 12 от договора;

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава:

10.1.1. да започне изпълнението на договора за обществена поръчка след получаване на писмено известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора.

10.1.2. да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с грижата на добър търговец, качествено и в съответствие с действащото българско законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на този договор;

10.1.3. да нанася корекции и да преработва резултатите от изпълнението на договора/докладите, подготвени в изпълнение на договора за своя сметка, съобразно указанията на Възложителя и на Комисията по чл. 11, ал. 1;

10.1.3. да предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;

10.1.4. да отразява коментарите на комисията по чл. 11, ал. 1 в съответните документи/доклади, а ако не е съгласен с коментар на комисията – да мотивира писмено доводите си за това и да ги изпраща на комисията. Ако комисията не приема доводите за неприемане на Изпълнителя и повтори коментара, Изпълнителят е длъжен да се съобрази с коментара и да го отрази в съответния документ/доклад;

10.1.5. да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. Във всички фактури и други разходооправдателни документи се посочва наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора за обществена поръчка. Към всеки разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) се прилага документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от Изпълнителя единични цени и количества;

10.1.6. да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, предмет на този договор;

10.1.7. да предостави авторските права по чл. 8 върху разработените в изпълнение на този договор документи на Възложителя, като предоставянето става по силата на настоящия договор;

10.1.8. да не използва предмета на договора, нито правата върху същия да бъдат прехвърляни на трети лица;

10.1.9. да подготвя и представя встъпителен доклад, месечни доклади, междинни доклади и окончателен доклад за изпълнение на договора за обществена поръчка във вид и съдържание, съгласно техническата спецификация на поръчката;

10.1.9. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им;

10.1.10. да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства;

10.1.11. да получи предварително писмено съгласие от Възложителя преди да сменя посочените в офертата си ключови експерти;

10.1.12. да съблюдава изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, съ-финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и указанията за изпълнение на мерките за информация и публичност, предоставени от страна на Възложителя след влизане в сила на договора за обществена поръчка;

10.1.13. да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на Възложителя и други институции, в т.ч. Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, Междинното звено на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, Сертифициращия орган и други и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор, включително:

10.1.13.1. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, които да присъстват при извършването на проверките и/или одитите и да оказват съдействие на проверяващите лица;

10.1.13.2. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до настоящия договор за обществена поръчка, в това число документация, свързана с капацитета за изпълнение на поръчката; документи, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка и с изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка, документи относно извършени разходи във връзка с изпълнението на настоящия договор, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

10.1.13.3. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до документацията, реализираща се / реализирана в резултат на изпълнението на настоящия договор;

10.1.13.4. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от Изпълнителя, персонала на Изпълнителя и подизпълнителите, в случай, че са налице такива;

10.1.13.5. да съдейства на проверяващите лица при извършването на проверки и набирането на снимков материал;

10.1.13.6. да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място и/или одитите;

10.1.14. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място и одити, проведени по отношение на настоящия договор;

10.1.15. да изпълнява задълженията си по чл. 15 във връзка със случаи на нередности, включително да докладва за възникнали нередности и да извършва възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

10.1.16. да съхранява документацията във връзка с изпълнението на настоящия договор, в сроковете, определени в Договор за безвъмезна финансова помощ № № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. и указанията на Договарящия орган, приложими за проекти, съ-финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

10.1.17. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна информация за извършените услуги по договора;

10.1.18. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка и във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

(2) Изпълнителят поема задължение да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън Вьзложителя по отношение на бъдещата обществена поръчка. Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

# VІІ.  ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 11. (1) Изпълнението на обществената поръчка се приема от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Монтана.

(2) Комисията разглежда и приема документите, разработени в изпълнение на задачите, включени в предмета на поръчката, така както са посочени в техническата спецификация на обществената поръчка и докладите за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(3) Комисията има право да приеме без бележки разглеждания документ/доклад, да го върне с коментари или да не го приеме и да го върне за цялостно преработване. Когато Комисията даде становище, че връща документ/доклад за корекции, тя задължително посочва и какви за съответните забележки към него и определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от Изпълнителя.

(4) Становището на комисията по ал. 3 е задължително за Изпълнителя.

(5) Когато Изпълнителят не е съгласен с коментар на комисията, той мотивира писмено доводите си за това и ги изпраща на комисията.

(6) Ако комисията не приема доводите за неприемане на Изпълнителя и повтори коментара, Изпълнителят е длъжен да се съобрази с коментара и да го отрази в съответния документ/доклад, в посоченият от комисията срок.

(7) Комисията по ал. 1 дава становище дали на Изпълнителя следва да се заплати авансово и съответното междинно плащане по договора.

(8) Комисията по ал. 1 дава становище дали на Изпълнителя следва да се заплати окончателното плащане, дали то следва да се удържи като неустойка за забава или да се търси обезщетение за претърпени вреди от неизпълнението по общия ред.

(9) Когато Комисията по ал. 1 даде становище, че приема работата на Изпълнителя по всички задачи, посочени в чл. 2, тя съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор и предлага връщането на гаранцията за изпълнение.

(10) За своята дейност комисията изготвя протоколи от съответните заседания, становища до Възложителя по ал. 6, 7 и 8 и протокол по ал. 9, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор.

(11) Всички решения и предложения на Комисията, включени в документите по ал. 10 трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо.

(12) При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от Изпълнителя по настоящия договор.

(13) Когато Комисията върне документ за корекции, след като Изпълнителят направи исканите поправки, се извършва ново приемане по реда на този член.

# VІІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени като ключови експерти в офертата, неразделна част от настоящия договор.

(2) Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Чл. 13. (1) Изпълнителят трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт, в следните случаи:

1. при смърт на лицето;

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност;

3. при необходимост от замяна на ключов експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителят (например оставка, при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст др.);

4. когато ключов експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(2) В случаите по ал. 1, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя като мотивира предложенията си за смяна на ключов експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 1.

(3) С уведомлението по ал. 2, Изпълнителят предлага лице, което да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това.

(4) При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, с тези на заменяния ключов експерт на Изпълнителя.

(5) Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да отхвърли предложението за замяна.

(6) При отказ от страна на Възложителя да приема предложения експерт, Изпълнителят предлага друг с ново уведомление, което съдържа информацията предвидено в ал. 3.

(7) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на който и да е от ключовите експерти на Изпълнителя са за сметка на Изпълнителя.

(8) В случай че дадения експерт не е сменен незабавно и е минал период от време преди заместващото го лице да поеме неговите функции, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на съответния експерт.

# IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14 (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката (договора) или ............. (………........) лева.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до двадесетия (20) ден след подписване на протокола на комисията по чл. 11, ал. 1, с който приема окончателното изпълнение на договора и ако в протокола е отчетено цялостно изпълнение на поръчката.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя ако в протокола на комисията по 11, ал. 1, с който приема окончателното изпълнение на поръчката е отчетено частично изпълнение или неизпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя и в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(4) В случаите по ал. 2 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

# X. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 15. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, или други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2)  Изпълнителят е длъжен да доклада на Възложителя за всички случаи на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.

(3) Изпълнителят е длъжен да уведоми експертите, определени за изпълнение на поръчката, за възможността да уведомяват Възложителя в случай на установени нередности.

(4) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в сроковете приложими  за проекти, съ-финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

(5) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл. 16. (1) В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) В случаите по ал. 1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

# ХІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) При неизпълнение на договора, с изключение на неизпълнението по ал. 2, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на двадесет и пет процента (25%) от цената на договора или действително претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението.

(2) При неспазване на определения срок за изпълнение на отделните задачи и/или на  поръчката като цяло, Изпълнителя заплаща неустойка от нула цяло и пет процента (0,5%) на ден от цената на договора, но не повече от двадесет и пет процента (25%) от цената на договора,

(3) Неустойката за забава по ал. 2 по преценка на Възложителя може да се прихване от средствата по договора и в частност от окончателното плащане.

(4) Заплащането на уговорената по ал. 1 и ал. 2 неустойка не лишава Възложителя да претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред.

# ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора или

3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности или

4. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

# ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

19.1. с изпълнение на задачите, предвидени в чл. 2;

19.2. по взаимно писмено съгласие на страните;

19.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже;

19.4. при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора с петнадесет (15) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

19.5. при отказ на Възложителя от договора. В случай на отказ от понататъшно изпълнение на възложената работа, Възложителят е длъжен да изплати на Изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с протокол от комисията по чл. 11.

19.6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които промени той не е могъл да предвиди и предотврати, договора се прекратява с писмено уведомление от Възложителя, в десетдневен (10) срок от настъпване на обстоятелствата.

19.7. при забава в изпълнението на задълженията с повече от двадесет (20) дни Възложителят има право да развали едностранно този договор без предизвестие.

# ХІV. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно чл. 14б. от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен (3) срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

# ХV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 21. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от  упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението се смята:

а)   датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

в)  датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

Валидни адреси и данни на страните са:

За Възложителя:

.........................................

........................................

За Изпълнителя:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

IBAN сметка …………………………………………

BIC код - …………………………………………………

……………………………………………………………………….

(3) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен (3) срок от промяната.

# ХVІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Настоящият договор се счита за сключен при подписването му от двете страни;

Чл. 23. Изпълнението на настоящия договор започва след като Изпълнителят получи писмено уведомление от Възложителя за започване на изпълнението на договора;

Чл. 24. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 25. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 26. За целите на настоящия договор страните се споразумяха, че под понятието „общодостъпни документи” ще разбират документите, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, в Държавен вестник и които са достъпни на интернет страницата на Възложителя.

Чл. 27. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието “непредвидени обстоятелства”, ще разбират обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 28. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          		       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

/............................................/

/............................................/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/...................................../